Projektantrag Marie

| Projektantrag Marie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Status | In Arbeit / In Prüfung /Abgegschlossen |  |  |
| Projektname | Marie |  |  |
| Projetkleiter | Erwin Willi |  |  |
| Auftraggeber | GBS-Chur |  |  |
| Autoren | Peter Camastral, Erwin Willi, Lukas Platz |  |  |
| Verteiler | Peter Camastral, Erwin Willi, Lukas Platz |  |  |
| Änderungskontrolle, Prüfung, Genehmigung |  |  |  |
| Version | Datum | Beschreibung, Bemerkung | Name oder Rolle |
| Definitionen und Abkürzungen |  |  |  |
| Begriff /Abkürzung | Bedeutung |  |  |
| Referenzen |  |  |  |
| Referen | Titel, Quelle |  |  |
| 1 | CMS, Lukas Platz |  |  |

### Inhaltsverzeichnis

Zweck des Dokuments	3

1.	Ausgangslage	3

	Problemstellung	3

2.	Ziele und Lösungen	3

3.	Mittelbedarf	3

	Sachmittel	3

	Personal	3

4.	Vorarbeiten:	3

5.	Planung und Organisation	4

6.	Wirtschaftlichkeit	5

	Kosten	5

	Benötigte Mittel und Software	5

7.	Konsequenzen	5

	Auswirkungen und Nutzung	5

	Qualitätsverbesserung	5

	Risiken	5

	Ausweichmöglichkeiten	5

8.	Antrag	5

# Zweck des Dokuments

Projektauftrag und die erforderlichen Mittel (personell, materiell, finanziell) zu erhalten.

# Ausgangslage

## Problemstellung

Im Internet gibt es bereits etliche CMS Systeme, jedoch ziemlich alle sind für Anfänger sehr schwer zu verstehen und zu editieren. Aus diesem Grund, dass wir ein neues programmieren mit vielen optionalen Features.

# Ziele und Lösungen

Wir möchten ein CMS entwickeln welches in einfachem PHP Code geschrieben und einfach verständlich ist.

Dieses CMS soll einen Content Manager, eine Benutzerverwaltung sowie eine Verwaltung für zusätzliche Module beinhalten.

Unsere Motivation dabei ist, dass wir dieses CMS später selbst für kleine private Projekte verwenden wollen und für den Informatikunterricht eine anspruchsvolle Aufgabe zu finden und meistern.

Wie bereits erwähnt wird das CMS in PHP, Java Script, HTML programmiert sowie mit MySQL Datenbankanbindung realisiert.

# Mittelbedarf

## Sachmittel

- Subversion Repositorium  Gratis zur Verfügung gestellt von Soureforge.net

- ZendStudio Testversion (Vollversion 475 Euro)

- XAMPP  open Source

- Tortoise  gratis

## Personal

- PM	: Erwin Willi

- Programmierer	: Lukas Platz, Peter Camastral

# Vorarbeiten:

- Wir haben das Projekt bereits auf Sourceforge.net registrieren lassen (für die bessere Kommunikation und Administration von Revisionen) sowie eine kleine Basis für die Programmierung geschaffen.

- Der Projektumfang ist weitgehendstes geplant.

# Planung und Organisation

Anwendervertreter: Lukas Platz

Er begleitet die Entwicklung fachlich, wirkt an Abnahmen mit und führt Schulungs- und Einführungs- Maßnahmen durch.

Kommt in der Regel von extern.

Lösungsarchitekt: Alle

Er entwirft und erstellt die Architektur des neuen Systems. Er kümmert sich somit um die Umsetzung der technischen Details .

Entwickler: Alle

Er baut das System gemäss den Vorgaben des Lösungsarchitekten nach den Anforderungen der Anwender.

Qualitätsverantwortlicher: Peter Camastral

Er nimmt die Aspekte der QS im Projekt wahr.

Er ist verantwortlich für die Kundenzufriedenheit und alles rund ums Testen des Produktes.

Konfigurationsverantwortlicher: Lukas Platz

Er nimmt die Aspekte des KM im Projekt wahr.

Er ist verantwortlich für Aktualität, Konsistenz und Weiterleitung aller Konfigrationsinformationen.

Informationssicherheits- und Datenschutzverantwortlicher: Erwin Willi

Er begleitet nimmt die Aspekte des ISDS im Projekt wahr.

Er ist verantwortlich für die Schaffung und Förderung des ISDS-Bewusstseins und stellt sicher, dass entsprechende Vorgaben und Masnahmen im Projekt umgesetzt warden.

Risikoverantwortlicher: Alle

Er nimmt die Aspekte des RM im Projekt wahr.

Er ist verantwortlich für die Erstellung des Risikokataloges und für die Umsetzung von RM-Massnahmen.

Auftraggeber: GBS

Er ist verantwortlich für die Durchführung des Projekts und für die Erreichung der Ziele innerhalb des gesetzten Kosten- und Terminrahmens.

Projektleiter: Erwin Willi

Er ist verantwortlich für die operative Leitung des Projekts im Auftrag des Auftraggebers. Er wird vom Auftraggeber ernannt oder bestätigt.

Er ist ausserdem für das Projekt-Marketing verantwortlich.

Abbild1 Seite4

# Wirtschaftlichkeit

## Kosten

Da wir das CMS Entwickeln fallen für uns keine speziellen kosten an. Die Verwirklichung des Projekts wird hauptsächlich in der Schule und als Hausaufgaben realisiert.

Dadurch werden voraussichtlich keine Lohnkosten oder ähnliches anfallen.

## Benötigte Mittel und Software

Im Verlauf unseres Projektes versuchen wir hauptsächlich Open Source Software einzusetzen, sowie schon vorhandene Infrastrukturen und Mittel.

# Konsequenzen

## Auswirkungen und Nutzung

Nach Fertigstellung unseres Projektes sollte man das CMS als gutes Grundgerüst für persönliche Homepages nutzen können.

## Qualitätsverbesserung

Allfällige Qualitätsverbesserungen werden jederzeit realisierbar sein, da unser Quelltext offen dargelegt werden wird.

## Risiken

Die Risiken bei unserem Projekt sind sehr gering da wir keinen Auftraggeber haben und in der Gestaltung und Realisierung freie Hand haben. Das einzige Problem welches auftreten könnte wäre, dass wir gewisse Funktionen, aus Zeitgründen, nicht in unser CMS einbauen können.

## Ausweichmöglichkeiten

Falls unser Projekt scheitern sollte, müsste man die Webseiten wie bisher gestallten und man hätte halt die gleichen Probleme wie bis anhin.

# Antrag

Wir bitten Sie diesen Projektantrag zu kontrollieren und uns das OK für den Start unseres Projekts zu geben.

Chur den 13.11.2008	Projektleiter: Erwin Willi	Auftraggeber: Franz Wachter